# Aufbau

* Anforderungen 1.12 fertig machen
* Datenbankmodell
* Klassendiagramm/Paket- bzw Moduldiagramm mit den Methoden 8.12 besprechen und idealerweise fertig stellen
* Funktionsweise der Templates 1.12 besprechen und evtl entgültige Fassung
* Semantic Web/ Protege/Ontologie evtl eine existierende verwenden 1.12 besprechen
* Seitengenerierung Wie Umsetzung? 8.12 besprechen
* Kodierrichtlinien 1.12 besprechen
* Dokumentation ständig weiter führen und zum Schluss in ein Dokument fassen
* Suchmaschinenoptimierung mit schema.org 1.12 besprechen
* Besprechen von evtl PlugIns 8.12 besprechen
* Live-Text-Editor aussuchen und mit Lizenzen aufpassen 8.12 besprechen
* Resharper verwenden 1.12 besprechen
* Standardkonfiguration mit Xampp verwenden 1.12 besprechen

# Programmierung ab 15.12 auch in Treffen zusammen

* Backend programmieren Webseite/Oberfläche 15.12 Prototyp
* Datenbankzugriff
* Templates
* Klassen programmieren/Funktionen darin
* Evtl mit einbinden einer selbsterstellten Bibliothek/Sammlung von Methoden
* Erstellung eines gebündelten Ordner für unser Projekt (auf GitHub)