# Aufbau

* Datenbankmodell
* Standardkonfiguration mit Xampp verwenden 1.12 besprechen
* Anforderungen 1.12 fertig machen
* Semantic Web/ Protege/Ontologie evtl eine existierende verwenden 1.12 besprechen
* Funktionsweise der Templates 1.12 besprechen und evtl entgültige Fassung -> Theresa(pseudo-Scriptsprache), Jonas(HMTL), Dimitry (alles)
* Kodierrichtlinien 1.12 besprechen
* Resharper verwenden 1.12 besprechen
* Suchmaschinenoptimierung mit schema.org 1.12 besprechen
* Semantic Web Wie? 8.12 besprechen -> Mirjam, Conny
* Klassendiagramm/Paket- bzw Moduldiagramm mit den Methoden 8.12 besprechen und idealerweise fertig stellen -> Tamara, Conny, Mirjam
* Seitengenerierung Wie Umsetzung? 8.12 besprechen (siehe Templates)
* Besprechen von evtl PlugIns 8.12 besprechen
* Live-Text-Editor aussuchen und mit Lizenzen aufpassen 8.12 besprechen
* Klassendiagramm überarbeiten -> Tamara
* Dokumentation ständig weiter führen und zum Schluss in ein Dokument fassen

# Programmierung ab 15.12 auch in Treffen zusammen

* Backend programmieren Webseite/Oberfläche 15.12 Prototyp
  + BackendComponentPrinter.class.php (lib-Ordner) -> Jonas, Dimitry
  + backend.css (Code-Ordner)
* Datenbankzugriff
  + SQL-Abfragen designen -> Mirjam, Conny
* Templates -> Theresa
* Klassen programmieren/Funktionen darin
* einbinden einer selbsterstellten Bibliothek/Sammlung von Methoden
* Erstellung eines gebündelten Ordner für unser Projekt (auf GitHub)